Приложение

к Постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозерск»

от «30» декабря 2019г № 846

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории

МО ГП «Город Гусиноозёрск»

на 2020-2022 годы»

г. Гусиноозерск

2019 год

Содержание

Паспорт	3

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа	5

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели Программы	6

3. Перечень основных программных мероприятий. Объём финансирования Программы	7

4. Критерии оценки эффективности Программы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	7

Приложение	9

Паспорт

муниципальной целевой Программы

«Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»

на 2020-2022 годы»

| Наименование Программы | «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2020-2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Город Гусиноозёрск» |
| Исполнитель основных мероприятий Программы | МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» |
| Основной разработчик Программы | МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» |
| Цель Программы | Создание системы комплексного благоустройства на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», направленной на улучшение качества жизни населения |
| Задачи Программы | 1. Комплексное благоустройство территории муниципального образования. 2. Привлечение предприятий, организаций, жителей города Гусиноозёрск к участию в решении проблем благоустройства городской территории и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2020-2022 гг., без выделения этапов |
| Объёмы и источники финансирования | Годы реализации; Объем финансирования, тыс.руб.. Всего; ФБ; РБ; Бюджет МО "Селенгинский район"; Бюджет МО ГП "Город Гусиноозёрск". Всего; 9004,16583; 0,000; 0,000; 0,000; 9004,16583. 2020; 3 001,38861; 0,000; 0,000; 0,000; 3 001,38861. 2021; 3 001,38861; 0,000; 0,000; 0,000; 3 001,38861. 2021; 3 001,38861; 0,000; 0,000; 0,000; 3 001,38861. Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшение внешнего облика города; - привитие жителям города уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания и отдыха горожан; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - благоустроенность населенных пунктов городского поселения |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2020 - 2022 годы» разработана в соответствии со ст. 14  Федерального закона № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся  вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и  благоустройство  территории городского поселения.

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (далее – МО ГП «Город Гусиноозёрск») представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах МО ГП «Город Гусиноозёрск», осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение МО ГП «Город Гусиноозёрск» в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательное городское поселение. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий городского поселения.

Понятие «благоустройство территории городского поселения» включает в себя целый комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию и развитию сетей освещения, работу по санитарной очистке территории, ликвидации несанкционированных свалок, озеленению территорий поселения, модернизации, развитию и содержанию объектов общественной инфраструктуры, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского поселения.

Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» продиктовано, на сегодняшний день, необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Применение программно-целевого метода в решении проблем благоустройства МО ГП «Город Гусиноозёрск» необходимо, так как без создания устойчивой системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей городского поселения.

За период действия МЦП «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017 - 2019 годы» проделано много работы по благоустройству территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»: ежегодно проводились работы по монтажу уличного освещения; работы по содержанию и ремонту автобусных остановок; ликвидации несанкционированных свалок; санитарной очистке территории поселения; по обустройству мест общего пользования. Выполнялись работы по озеленению городской территории: посадке деревьев и кустарников; удалению сухостоя; формированию клумб и цветников; побелке деревьев, бордюр и цветников. Строились объекты общественной инфраструктуры и прочие работы. Индикаторы, установленные Программой, ежегодно выполнялись.

Однако проблемы комплексного благоустройства территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» еще остаются острыми.

Поскольку указанные выше мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и строительством объектов благоустройства носят постоянный, непрерывный характер необходимо принятие программы по комплексному благоустройству города на очередной краткосрочный период.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели Программы

Главной целью Программы является создание системы комплексного благоустройства территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», направленной на улучшение качества жизни горожан.

Поставленная цель может быть достигнута при условии проведения комплексного благоустройства территории муниципального образования, привлечения предприятий, организаций, жителей города Гусиноозёрск к участию в решении проблем благоустройства городской территории и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Реализация программы осуществляется в 2020-2022 гг., без выделения этапов.

Основные показатели (индикаторы) достижения цели МЦП «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов (показателей) Программы | ед. измер. | в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования) | м2 | 206 244 | 206 244 | 206 244 |
| 2 | Создание, содержание, воспроизводство и уход за зелёными насаждениями: |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание территорий парков, аллей и скверов | м2 | 103 284 | 103 284 | 103 284 |
| 2.2. | Высаживание саженцев деревьев и кустарников | м2/шт. | 6150/950 | 6150/950 | 6150/950 |
| 2.3. | Формирование клумб и цветников | м2/шт. | 3750/15430 | 3750/15430 | 3750/15430 |
| 3 | Установка скамеек в общественных местах | шт. | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Установка урн в общественных местах | шт. | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Обрезка кроны деревьев и кустарников | шт. | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5.1. | декоративная обрезка | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | санитарная обрезка | шт. | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | Установка общественных туалетов | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Количество автобусных остановок, в отношении которых проводятся работы по их текущему содержанию и ремонту | шт. | 35 | 35 | 35 |
| 8 | Площадь территории мест общего пользования, в отношении которых проведена работа по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | га | 51,5051 | 51,5051 | 51,5051 |
| 9 | Доля протяженности сетей уличного освещения, в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 10 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | % | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень основных программных мероприятий. Объём финансирования Программы

Для обеспечения Программы благоустройства территории МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2020-2022 годы предлагается проводить работы, перечень, сроки реализации, источники и объёмы финансирования которых приведены в Приложении к Программе.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  МО  ГП «Город Гусиноозерск», а также за счёт средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета МО «Селенгинский район» (при условии выделения).

Общий объём финансирования за весь период реализации Программы составит 9004,16583 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 3001,38861 тыс.руб.;

2021 год – 3001,38861 тыс.руб.;

2022 год  – 3001,38861 тыс.руб.

4. Критерии оценки эффективности Программы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы значениями целевых индикаторов, а также уровень использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Комплексное решение программных задач позволит:

- улучшить внешний облик города;

- привить жителям города уважение к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»;

- улучшить экологическую обстановку и создание среды, комфортной для проживания и отдыха горожан;

- увеличить площадь благоустроенных зелёных насаждений;

- увеличить количество высаживаемых деревьев;

- обеспечить благоустроенность населенных пунктов городского поселения.

Приложение

Перечень мероприятий МЦП «Благоустройство территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2020-2022 годы»

| № п.п. | Наименование мероприятий | Годы реализации | Потребность в финансовых средствах, в т.ч. по источникам финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | РБ | Бюджет МО "Селенгинский район" | Бюджет МО ГП "Город Гусиноозёрск" |
| ВСЕГО |  | Всего | 9004,16583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9004,16583 |
|  |  | 2020 | 3001,38861 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3001,38861 |
|  |  | 2021 | 3001,38861 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3001,38861 |
|  |  | 2022 | 3001,38861 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3001,38861 |
| 1 | Поставка материальных запасов для проведения санитарной очистки (уборки мест общего пользования) | Всего | 680,40810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 680,40810 |
|  |  | 2020 | 226,80270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 226,80270 |
|  |  | 2021 | 226,80270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 226,80270 |
|  |  | 2022 | 226,80270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 226,80270 |
| 2 | Оказание услуг по уборке территории кладбищ | Всего | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
|  |  | 2020 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
|  |  | 2021 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
|  |  | 2022 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| 3 | Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами | Всего | 167,26176 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 167,26176 |
|  |  | 2020 | 55,75392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55,75392 |
|  |  | 2021 | 55,75392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55,75392 |
|  |  | 2022 | 55,75392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55,75392 |
| 4 | Мероприятия по созданию, содержанию, воспроизводству и уходу за зелёными насаждениями (приобретение рабочего инвентаря и материалов для озеленения; приобретение саженцев, рассады цветов) | Всего | 1495,80900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1495,80900 |
|  |  | 2020 | 498,60300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 498,60300 |
|  |  | 2021 | 498,60300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 498,60300 |
|  |  | 2022 | 498,60300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 498,60300 |
| 5 | Мероприятия по установке урн и скамеек в общественных местах | Всего | 72,41520 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 72,41520 |
|  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2021 | 36,20760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,20760 |
|  |  | 2022 | 36,20760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,20760 |
| 6 | Выполнение работ по изготовлению и установке автопавильона (автобусных остановок) | Всего | 151,13361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 151,13361 |
|  |  | 2020 | 50,37787 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,37787 |
|  |  | 2021 | 50,37787 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,37787 |
|  |  | 2022 | 50,37787 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,37787 |
| 7 | Обрезка кроны деревьев и кустарников (оказание услуг автовышки для обрезки деревьев в г. Гусиноозёрск) | Всего | 376,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 376,92000 |
|  |  | 2020 | 125,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 125,64000 |
|  |  | 2021 | 125,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 125,64000 |
|  |  | 2022 | 125,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 125,64000 |
| 8 | Изготовление и установка общественных туалетов | Всего | 58,41888 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,41888 |
|  |  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 2021 | 29,20944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29,20944 |
|  |  | 2022 | 29,20944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29,20944 |
| 9 | Поставка материалов для текущего ремонта и содержания автобусных остановок и детских площадок | Всего | 390,26598 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 390,26598 |
|  |  | 2020 | 130,08866 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130,08866 |
|  |  | 2021 | 130,08866 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130,08866 |
|  |  | 2022 | 130,08866 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130,08866 |
| 10 | Поставка материалов для текущего ремонта детских площадок в Центральном парке, сквере Пионерский | Всего | 223,66344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 223,66344 |
|  |  | 2020 | 74,55448 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 74,55448 |
|  |  | 2021 | 74,55448 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 74,55448 |
|  |  | 2022 | 74,55448 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 74,55448 |
| 11 | Оказание услуг по дератизации и дезинсекции мест общего пользования г. Гусиноозёрск | Всего | 460,87005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 460,87005 |
|  |  | 2020 | 153,62335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 153,62335 |
|  |  | 2021 | 153,62335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 153,62335 |
|  |  | 2022 | 153,62335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 153,62335 |
| 12 | Выполнение работ по монтажу освещения придомовых территорий | Всего | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
|  |  | 2020 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,000000 |
|  |  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000000 |
|  |  | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000000 |
| 13 | Оказание услуг по электроснабжению уличного освещения | Всего | 2109,85197 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2109,85197 |
|  |  | 2020 | 703,28399 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 703,28399 |
|  |  | 2021 | 703,28399 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 703,28399 |
|  |  | 2022 | 703,28399 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 703,28399 |
| 14 | Приобретение материалов для организации уличного освещения (поставка светодиодных светильников для уличного освещения) | Всего | 2112,76824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2112,76824 |
|  |  | 2020 | 547,86744 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 547,86744 |
|  |  | 2021 | 782,45040 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 782,45040 |
|  |  | 2022 | 782,45040 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 782,45040 |
| 15 | Установка ворот в центральном парке | Всего | 104,37960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104,37960 |
|  |  | 2020 | 34,79320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,79320 |
|  |  | 2021 | 34,79320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,79320 |
|  |  | 2022 | 34,79320 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34,79320 |